密 封 线 内 不 要 答 题

**课程名称：** 项目管理案例分析

**姓 名： 刘泽 准考证号: 060116400202**

**北京邮电大学自学考试**

**答 题 纸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：1. 考生答题前，请在顶端方框内填写姓名和准考证号

2. 所有解题过程做在答题纸上，写清题号，按顺序作答

3. 答题纸不够用时，可下拉加页

4. 字号为四号、宋体

易堂评软件项目开发

# 项目概括描述

随着互联网的发展，人们生活水平提高，电脑、手机、平板电

几乎我们每个人几乎每天都要接触。教育行业也开始引入软件来处理日常繁杂的教学工作，例如自己上学的时候，学校的老师会在每一学期进行最佳教师评选，一般学校会组织每一年级的老师去听老师讲课，最后会提交一个听课报告。这种传统的听课报告还停留在纸质化时代，易堂评这款软件就是为了解决传统评课方式，在手机上动动手，就可以进行评课提交听课报告。

# 项目范围描述

易堂评软件目标是为了实现老师听完课之后，用手机扫一下二维码，进行评课，代替传统的纸质化评课方式。该软件需要提供微信小程序端和pc端，功能如下：

PC端：

学校管理、角色管理、用户管理、字典管理、统计分析、评价表管理、指标库管理、活动管理、听课计划管理。

微信小程序端：

活动管理、听课计划管理、评价、统计分析

# 项目工作分解

准备：

1. 软件介绍分析
2. 流程图确定
3. 原型图设计
4. 项目框架选择与搭建
5. 数据库设计
6. 软件界面设计

功能开发测试：

1. 登录、注册开发与测试
2. 学校管理开发与测试
3. 用户管理开发与测试
4. 角色管理开发与测试
5. 字典管理开发与测试
6. 指标库管理开发与测试
7. 评价表管理开发与测试
8. 活动管理开发与测试
9. 听课计划管理开发与测试
10. 评价开发与测试
11. 统计分析开发与测试

# 重大里程碑

准备：2018.1.10-2018.1.30

功能开发测试：2018.2.1-2018.3.15

试运行：2018.3.31

正式使用：2018.4.1以后